|  |
| --- |
| * Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 06/21), Općinski načelnik Općine Šolta dana 16.05.2024. godine podnosi na donošenje Općinskom vijeću |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ŠOLTA ZA 2023. GODINU** |

**Članak 1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Električna energija za javnu rasvjetu | 25.000,00 | 20.215,77 |
| 2 | Redovno mjesečno održavanje javne rasvjete | 60.000,00 | 57.499,98 |
| 3 | Popravak postojećih božićnih i novogodišnjih ukrasa | 3.300,00 | 2.265,00 |
| 4 | Kupnja novih božićnih i novogodišnjih ukrasa | 8.000,00 | 6.912,50 |
| **UKUPNO:** | | **96.300,00** | **86.893,25** |
|
|  |  |  |  |
| **II** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Redovno mjesečno održavanje – održavanje sedam mjesnih groblja koje obuhvaća čišćenje trave,suhog granja i drugog raslinja na i u okolici groblja tijekom cijele godine, temeljnije čišćenje prije Dana mrtvih, otklanjanje uočenih oštećenja, redovno održavanje objekta i opreme mrtvačnice te hortikulturalno uređivanje površine groblja | 34.000,00 | 32.499,96 |
| 2 | Opskrba vodom | 1.200,00 | 1.094,56 |
| **UKUPNO:** | | **35.200,00** | **33.594,52** |
|
|  |  |  |  |
| **III** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta koje uključuje: Uklanjanje grmlja i drveća, Uređenje postojećeg puta do kote posteljice, Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine d = 10 cm i Izrada betonskog kolnika na dijelovima na kojima je potrebno. **Popis dionica: Radovanje-Tatinja; Idrinica-Maslinica; Donje Selo-Put brda; Put uvale Senjska; Pipunić-Zaobilaznica Rogač-Uvala Bočac; Piškera-Županijska cesta Nečujam; Put Zahoda; Maslinici Burnji gaj-repetitor; Put Livke; Deponij Donje Selo; Gornje Selo Duga gomila; Stari put Rogač.** | 69.000,00 | 49.692,08 |
| 2 | Malčiranje poljskih i protupožarnih putova | 82.000,00 | 63.514,39 |
| 3 | Prometni znakovi i razni materijal | 17.000,00 | 3.119,32 |
| 4 | Stručni nadzor nad radovima | 3.000,00 | 1.687,50 |
| **UKUPNO:** | | **171.000,00** | **118.013,29** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **IV** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Redovno mjesečno održavanje – rashodi za redovno održavanje koje obuhvaća čišćenje javnih površina (trgova, ulica, odvod kanala, tržnice, dječjih igrališta.) te pražnjenje posuda za otpatke, strojno i ručno čišćenje, obrezivanje stabala, odvoz krupnog otpada | 100.000,00 | 76.999,98 |
| 2 | Prehrana plaža prije početka turističke sezone, tijekom travnja i svibnja, koja uključuje strojno naguravanje i planiranje postojećeg kamenog materijala, te nabava, prijevoz, razastiranje i planiranje kamenog materijala frakcija 4-8 mm i/ili 8-16mm i oblutaka | 14.000,00 | 12.101,00 |
| 3 | Predsezonsko čišćenje i redovno održavanje plaža | 16.000,00 | 15.625,00 |
| **UKUPNO:** | | **130.000,00** | **104.725,98** |
|
|  |  |  |  |
| **V** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Redovno održavanje zelenih površina: košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, kupnja sadnica, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina | 100.000,00 | 96.250,02 |
| 2 | Opskrba vodom | 14.000,00 | 5.114,46 |
| **UKUPNO:** | | **114.000,00** | **101.364,48** |
|
|  |  |  |  |
| **VI** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda,leševa životinja kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada, uključujući i glomazni otpad, koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Šolta | 30.000,00 | 23.360,36 |
| **UKUPNO:** | | **30.000,00** | **23.360,36** |
|
|  |  |  |  |
| **VII** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Održavanje javnog WC u Nečujmu u razdoblju od 01.06. do 30.09. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | Zakup poslovnog prostora | 35.000,00 | 28.565,58 |
| 3 | **Manji komunalni zahvati na saniranju oštećenja na javnim površinama, objektima i opremi i sl** | 40.000,00 |  |
| a) Čišćenje parcele Nečujam | 8.000,00 |
| b) Održavanje rampe u Maslinici | 2.345,13 |
| c) Postavljanje pločica za kućne brojeve | 547,39 |
| d) Postavljanje plažnih ograda i tuševa na plažama | 2.415,00 |
| e) Uklanjanje asfalta u Nečujmu | 2.785,00 |
| f) Uređenje seoskih voda | 6.875,00 |
| g) Popravak rtribina, uklanjanje kućica sa JPP i popravak adventskih kućica | 2.781,25 |
| h) Uređenje šetnice Garma Rogač | 3.235,00 |
| i) Uređenje i održavanje komunalne opreme | 289,10 |
| **UKUPNO:** | | **81.000,00** | **63.838,45** |
|
|  |  |  |  |
| **VIII** | **AKTIVNOST - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Deratizacija javnih površina | 3.500,00 | 3.298,50 |
| **UKUPNO:** | | **3.500,00** | **3.298,50** |
|
|  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| **661.000,00** | **535.088,83** |
|

**Članak 2.**

Sukladno članku 75.Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18 i 32/20) građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima iz:

1. komunalnog doprinosa
2. komunalne naknade
3. cijene komunalne usluge
4. naknade za koncesiju
5. proračuna jedinice lokalne samouprave
6. fondova Europske unije
7. ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
8. donacija.

Općina Šolta je rashode u visini

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO RASHODI ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. | 431.244,18 |
| UKUPNO RASHODI ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. | 535.088,83 |
| **UKUPNO RASHODI ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:** | **966.333,01** |

financirala iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI U 2023. | 402.343,27 |
| UKUPNO PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2022. | 97.075,56 |
| UKUPNO PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2022. | 47.391,02 |
| UKUPNO PRIHODI OD KONCESIJSKIH ODOBRENJA U 2022.G | 79.303,12 |
| UKUPNO PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE U 2022.G | 258.220,04 |
| UKUPNO PRIHODI OD POMOĆI ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U 2023.GODINI | 82.000,00 |
| 1. ZA JAVNU RASVJETU 2.000,00 |
| 2. ZA MODERNIZACIJU CESTA 80.000,00 |
|  |  |
| **UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:** | **966.333,01** |

**Članak 3.**

|  |
| --- |
| Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture podnosi se Općinskom vijeću, te će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Šolta» i na službenim internetskim stranicama. |

Općinski načelnik

Nikola Cecić-Karuzić, ing.

Klasa: 400-06/24-01/02

Urbroj: 2181-49-03-24-2

Grohote, 16.05.2024.