|  |
| --- |
| * Na temelju članka 71 Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 06/21), Općinski načelnik Općine Šolta dana 16.05.2024. godine podnosi na donošenje Općinskom vijeću |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ŠOLTA ZA 2023. GODINU** |

**Članak 1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | | |
|
| Red.broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 |
|
| 1 | Cesta Šipkova | Otkup zemljišta, građevinski radovi i stručni nadzor | 10.000,00 | 6.591,48 |
| 2 | Projektna dokumentacija za ceste - Obilaznica Donje Selo- Donja Krušica, obilaznica Stomorska-Veli dolac, Stomorska-pelegrin spoj na državnu cestu, Stomorska Veli dolac, Žustova, cesta Uljara makro, trajektna luka prometno rješenje i ostale | Projektna dokumentacija | 55.000,00 | 13.045,91 |
| **UKUPNO:** | | | **65.000,00** | **19.637,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | | | | | | | |
|
| Red.broj | | Naziv investicije | | Opis planiranih rashoda | | PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | |
|
| 1 | | Uređenje Igrališta | | Projektna dokumentacija, Građevinski radovi i nadzor, te opremanje | | 100.000,00 | | 36.417,29 | |
| 2 | | Komunalna oprema za javno prom,etne površine | | Oprema | | 50.000,00 | | 26.799,75 | |
| 3 | | Hortikulturno uređenje zelenih površina | | Hortikulturni radovi i nadzor | | 25.000,00 | | 21.250,00 | |
| 4 | | Geodetske i ostale usluge | | Geodetske usluge, vještaćenja, naknade i sl. | | 40.000,00 | | 21.879,91 | |
| 5 | | Uređenje parka iza stare škole u Stomorskoj | | Projektna dokumentacija, Građevinski radovi i nadzor | | 10.000,00 | | 7.199,13 | |
| 6 | | Pojačanje struje u parku Đardin | | Radovi | | 3.000,00 | | 2.209,56 | |
| 7 | | Ogradni zidići | | Građevinski radovi i nadzor | | 20.000,00 | | 4.081,25 | |
| 8 | | Pristupna cesta za POS stanove | | Građevinski radovi i nadzor, otkup zemljišta | | 10.000,00 | | 1.037,50 | |
| 9 | | Nove dionice javne rasvjete | | Građevinski radovi i nadzor | | 90.000,00 | | 88.457,18 | |
| **UKUPNO:** | | | | | | **348.000,00** | | **209.331,57** | |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | | | | | | |
|
| Red.broj | Naziv investicije | | Opis planiranih rashoda | | PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | |
|
| 1 | Šetnice | | Projektna dokumentacija | | 15.000,00 | | 0,00 | |
| 2 | Nove dionice javne rasvjete - solarna rasvjeta | | Građevinski radovi i nadzor | | 20.000,00 | | 2.937,50 | |
| **UKUPNO:** | | | | | **35.000,00** | | **2.937,50** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE** | | | | |
|
| Red.broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 |
|
| 1 | Betoniranje nerazvrstanih cesta i putova | Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | 85.801,97 |
| 2 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i putova | Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | 82.998,00 |
| 3 | Uređenje groblja | Građevinski radovi i nadzor | 20.000,00 | 16.490,25 |
| 4 | Heliodrom | Javna rasvjeta, Građevinski radovi i nadzor | 15.000,00 | 14.047,50 |
| **UKUPNO:** | | | **235.000,00** | **199.337,72** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
|
| **683.000,00** | **431.244,18** |

**Članak 2.**

Sukladno članku 75.Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18 i 32/20) građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima iz:

1. komunalnog doprinosa
2. komunalne naknade
3. cijene komunalne usluge
4. naknade za koncesiju
5. proračuna jedinice lokalne samouprave
6. fondova Europske unije
7. ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
8. donacija.

Općina Šolta je rashode u visini

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO RASHODI ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. | 431.244,18 |
| UKUPNO RASHODI ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. | 535.088,83 |
| **UKUPNO RASHODI ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:** | **966.333,01** |

financirala iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI U 2023. | 402.343,27 |
| UKUPNO PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2022. | 97.075,56 |
| UKUPNO PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2022. | 47.391,02 |
| UKUPNO PRIHODI OD KONCESIJSKIH ODOBRENJA U 2022.G | 79.303,12 |
| UKUPNO PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE U 2022.G | 258.220,04 |
| UKUPNO PRIHODI OD POMOĆI ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U 2023.GODINI | 82.000,00 |
| 1. ZA JAVNU RASVJETU 2.000,00 |
| 2. ZA MODERNIZACIJU CESTA 80.000,00 |
|  |  |
| **UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:** | **966.333,01** |

**Članak 3.**

|  |
| --- |
| Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture podnosi se Općinskom vijeću, te će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Šolta» i na službenim internetskim stranicama. |

Općinski načelnik

Nikola Cecić-Karuzić, ing.

Klasa: 400-06/24-01/02

Urbroj: 2181-49-03-24-3

Grohote, 16.05.2024.